Приложение 1 к

Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Вавожский район» на 2011-2015 годы

- ПЛАН

- мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн.руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекладка уличного водопровода с. Вавож | 30,79 | 0,29 | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | Замена изношенных сетей с увеличением диаметра для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов с увеличением нагрузки вновь присоединенных к сети |  |
|  | Перекладка уличного водопровода с. Волипельга | 2,0 |  |  | 0,5 | 1,5 |  |  |  |
| 2 | Перекладка уличного водопровода с. Какмож | 5,85 | 0,05 | 0,3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | Замена изношенных сетей для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов |  |
| 3 | Установка автоматики на арт. скважинах | 0,7 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | Улучшение управления технологическим процессом, исключение «человеческого» фактора |  |
| 4 | Проектирование и внедрение современных технологий по обеззараживанию воды | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | Улучшение качества воды |  |
| 5 | Строительство водопровода с. Вавож район нового строительства | 20,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| ИТОГО |  | 62.84 | 0.84 | 1.4 | 7.6 | 24.7 | 28.3 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР и модернизация очистных сооружений с. Нюрдор-Котья | 30,0 | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | Позволит достичь нормативов допустимых сбросов очищенных стоков. Снижение эксплуатационных затрат. |  |
| 2 | ПИР и строительство очистных сооружений и сетей канализации с. Вавож | 30,0 |  |  |  | 10,0 | 20,0 | Обеспечение экологической безопасности. |  |
| 3 | Приобретение спецтехники для вывоза жидких бытовых отходов | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | Обеспечение экологической безопасности. Улучшение качества обслуживания. |  |
| ИТОГО |  | 61,5 | 0 | 0 | 6,5 | 20,0 | 35,0 |  |  |