Приложение 2 к

Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Вавожский район» на 2011-2015 годы

- ПЛАН

- мероприятий по развитию систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн.руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной с. Нюрдор-Котья | 10,0 |  | 10.0 |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 2 | Модернизация котельной «Центральная» с. Какмож с переводом на природный газ | 8,0 |  |  | 8.0 |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 3 | Модернизация котельной «Школьная» с. Какмож с переводом на природный газ | 8,0 |  |  | 2.0 | 6.0 |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 4 | Модернизация котельной д/с «Березка» с. Вавож с переводом на природный газ | 7,0 |  | 7.0 |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 5 | Модернизация котельной школы с. Волипельга с переводом на природный газ | 8,0 |  |  |  | 8.0 |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 6 | Модернизация котельной школы д. Зямбайгурт с переводом на природный газ | 8,0 |  |  |  |  | 8.0 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 7 | Модернизация котельной школы с. Тыловыл-Пельга с переводом на природный газ | 8,0 |  |  |  |  | 8.0 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 8 | Модернизация котельной школы с. Брызгалово с переводом на природный газ | 8,0 |  |  |  |  | 8.0 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| ИТОГО |  | 65,0 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | 14,0 | 24,0 |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка тепловых сетей с. Вавож | 2,71 | 0.71 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка тепловых сетей с. Нюрдор-Котья | 1,5 |  |  | 0,5 | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Перекладка тепловых сетей с. Волипельга | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Какмож | 0,8 | 0.1 | 0,2 | 0,5 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 5,81 | 0,81 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 0,8 |  |  |
| ВСЕГО |  | 70,81 | 0,81 | 18,2 | 12,0 | 15,0 | 24,8 |  |  |