Приложение № 2

к решению Вавожского районного

Совета депутатов

от 09 сентября 2011 года № 371

ИНФОРМАЦИЯ

директора 000 «Вавожское ЖКХ» А.В. Грахова

ООО «Вавожское ЖКХ» в течение всего лета 2011 года проводило выполнение плана мероприятий по подготовке к работе в осеннее-зимний период 2011-12 гг. Были подготовлены все угольные котельные для работы в указанный период.

- Волипельга - установка вентилятора дымососа , замена окон и дверей-100 т.р.

- Тыловыл-Пельга - ремонт котельной с заменой котла, арматуры и обвязки котельного
оборудования -89 т.р.

- Д/к «Березка» - замена котла с обмуровкой - 50 т.р,

- Брызгалово - замена сетевого насоса 50 т.р,

ИТОГО -289т.р. По газовым котельным были произведены ремонтные работы:

- РТП - ремонт тепловых сетей -96т.р, ремонт здания котельной -188 т.р.(Всего - 284 т.р)

- ЦРБ - ремонт котельной 29т.р.,ремонт тепловых сетей-374 т.р. (Всего 403 т.р.)
-Водзимонье- Устройство автоматики-155т.р.

- Большое Волково- устройство автоматики и узла учета газа- 285 т.р.

- Зядлуд Какся - замена насоса 50 т.р., ремонт котельной -38 т.р. (Всего = 88т.р.)

- Нюрдор-Котья- ремонт газоходов -50т.р., диагностика котлов -38т.р.,ремонт запорной арматуры -80т.р., ремонт котельной -ЗЗт.р. (Всего-200 т.р.)

- ЦК - ремонт теплотрассы в с. Вавож  ул. Победы - 32т.р.

ИТОГО по газовым котельным выполнено работ на сумму 1447 т.р. собственных средств. За счет бюджета ( по торгам) дополнительно выполнено на сумму 550т.р. в том числе:

000 «Вавожское ЖКХ»- 296т.р. и 000 «Престиж» - 254 т.р.- ремонт тепловых сетей от ЦК

По водопроводным сетям и скважинам Вавожского района выполнены следующие ремонтные работы:

-Установка автоматики на 3-х скважинах, устройство ограждений 5-ти скважин, ремонт водонапорных скважин в д. Косая Можга, д. Четкерь, д. Яголуд, ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры.   Всего на сумму-1082 т.р.

На очистных сооружениях в с. Нюрдор-Котья произведен капитальный ремонт кессона и трубопроводов с запорной арматурой в помещении аэрации жидких отходов на сумму 334 т.р.

По жилому фонду в с. Вавож и с. Нюрдор-Котья произведен ремонт подводящих водопроводных и канализационных сетей, прочистка канализации и ремонт системы отопления   на сумму - 62т.р.

В целом по предприятию выполнено ремонтных работ за счет собственных средств на сумму 3214 т.р. за 4 мес, а в тарифах заложено 3016 т.р. на год.

В связи с неплатежами населения (просроченная задолженность -2908т. р) и большими затратами на ремонтные работы, в связи с большой изношенностью сетей и оборудования (более 80%), на поддержание в рабочем состоянии и превышающие суммы, заложенные в тарифах, образовалась задолженность за энергоресурсы в размере 7692 т.р.

Погашение образовавшейся задолженности происходит очень медленно в связи с тем, что тарифная составляющая по затратам составляет более 20%, а РЭК дал 15% к уровню прошлого года.

Основная часть затрат уходит на   поддержание сетей и оборудования в рабочем состоянии, которые значительно превышают суммы, заложенные в тарифах, на эти цели.

С «Межрегионгазом», долг перед которым составляет 4145т.р, заключено соглашение на пользование деньгами под 17% годовых, проценты за которые удерживаются по суду, а основной платеж будет производиться по мере поступления средств или в счет авансовых платежей. Будем договариваться на реструктуризацию долга.

С энергосбытовой компанией, долг перед которой 1966т. р., будет заключен график погашения задолженности в отопительный сезон, когда поступление денежных средств увеличивается.

Для взыскания задолженности от населения заключены договора с двумя коллекторскими агентствами, которыми взыскано 520 т. р., а также проводится юридическая работа - подача исков в суды. Подано 57 исков на сумму более 400 т.р. Однако, ситуация не улучшается в связи с тем, что на неплательщиков коммунальных услуг нет действенных по закону мер. Их  за неуплату нельзя отключить от тепла и воды. А это основные виды услуг. Выселять также нельзя, в связи с отсутствием подходящего жилого фонда.

Для угольных котельных к началу отопительного сезона имеется запас угля в количестве 300 тонн, при потреблении в год 900 тонн.

Таким образом, технически все котельные и коммуникации будут подготовлены полностью к отопительному сезону.

Задержки по уплате налогов и заработной платы не имеется.

Приложение 1

к решению Вавожского

районного Совета депутатов

от 09 сентября 2011 года № 371

ИНФОРМАЦИЯ

заместителя главы Администрации Вавожского района по строительству, архитектуре и  жилищно-коммунальному хозяйству  П.В. Вотинцева.

Заканчивается подготовительные мероприятия к отопительному периоду 2011-2012 годов. Согласно изданного распоряжения главы Администрации Вавожского района от 08.04.2011 № 256 назначена комиссия и утвержден план мероприятий по подготовке к зиме. Району необходимо подготовить к зиме:

- 328,9 тыс. кв.м. жилья, в том числе 17 тыс.кв.м. муниципального жилья;

- детских учреждений — 12, из них готово — 12;

- учебных учреждений — 19, из них готово — 19;

- лечебных учреждений — 5, из них готово — 3;

- зданий соцкультбыта — 27.

- На подготовку к зиме УНО Администрации Вавожского района было выделено 320 тысяч рублей, здравоохранению — 300 тысяч рублей, культуре — 100 тысяч рублей.

- Котельных, обеспечивающих теплом социальную сферу, в Вавожском районе насчитывается 30, в том числе, обслуживаемых ЖКХ — 29. В настоящий момент технически готовы 29 котельных.

- Протяженность тепловых сетей составляет 13,1 км (в двухтрубном исчислении), из них 5,3 км находится в ветхом состоянии. Протяженность водопроводных сетей — 249,1 км, в том числе муниципальных — 90 км, из них 43 км в ветхом состоянии.

- В Вавожском районе имеется одни очистные сооружения и 5,3 км канализационных сетей. Также в муниципальной собственности находится 54,6 км электрических сетей, 24 трансформаторных подстанций. Протяженность газопровода — 220 км.

- Для выполнения работ по подготовке объектов ЖКХ к зиме, из бюджета Удмуртской Республики было выделено 1,7 млн. рублей. На эти средства был приобретен один котел, остальные средства предназначены на проведение работ по замене ветхих инженерных коммуникаций (теплотрасс и водопроводов). В бюджете района предусмотрено 12,6 млн. рублей на подготовку и проведение отопительного сезона.

- К сожалению, остается напряженной обстановка в расчетах ЖКХ с поставщиками газа, электроэнергии и угля. На сегодняшний день задолженность составляет 7,6 млн. рублей, из них: за газ — 4,4 млн. рублей; за электроэнергию — 1,97 млн. рублей; за уголь — 1,3 млн. рублей.