Приложение

к решению Вавожского районного

Совета депутатов

от 17.05.2013 № 92

«Приложение 1 к

Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Вавожский район» на 2011-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн.руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перекладка уличного водопровода с. Вавож | 26,21 | 0,29 | 0,15 | 0,77 | 10,0 | 15,0 | Замена изношенных сетей с увеличением диаметра для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов с увеличением нагрузки вновь присоединенных к сети |  |
|  | Перекладка уличного водопровода с. Волипельга | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - |  |  |
| 2 | Перекладка уличного водопровода с. Какмож | 4,35 | 0,05 | - | 0,3 | 2.0 | 2.0 | Замена изношенных сетей для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов |  |
| 3 | Установка автоматики на арт. скважинах | 0,7 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | Улучшение управления технологическим процессом, исключение «человеческого» фактора |  |
| 4 | Проектирование и внедрение современных технологий по обеззараживанию воды | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | Улучшение качества воды |  |
| 5 | Строительство водопровода с. Вавож. Район нового строительства | 20,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |
| ИТОГО |  | 56,26 | 0,84 | 0,75 | 1,67 | 24,7 | 28,3 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР и модернизация очистных сооружений с. Нюрдор-Котья | 25 | - | - | - | 10,0 | 15,0 | Позволит достичь нормативов допустимых сбросов очищенных стоков. Снижение эксплуатационных затрат. |  |
| 2 | ПИР и строительство очистных сооружений и сетей канализации с. Вавож | 30,0 | - | - | - | 10,0 | 20,0 | Обеспечение экологической безопасности. |  |
| 3 | Приобретение спецтехники для вывоза жидких бытовых отходов | - |  |  | - |  |  | Обеспечение экологической безопасности. Улучшение качества обслуживания. |  |
| ИТОГО |  | 55 |  |  |  | 20 | 35 |  |  |

Приложение 2 к

Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Вавожский район» на 2011-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн.руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение котельной с. Нюрдор-Котья | 23,19 |  | 23,19 | - | - | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 2 | Модернизация котельной д/с «Березка» с. Вавож с переводом на природный газ | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 3 | Модернизация котельной школы с. Волипельга с переводом на природный газ | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 4 | Модернизация котельной школы д. Зямбайгурт с переводом на природный газ | - | - | - | - | - | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 5 | Модернизация котельной школы с. Тыловыл-Пельга с переводом на природный газ | 8,0 | - | - | - | - | 8.0 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 6 | Модернизация котельной школы с. Брызгалово с переводом на природный газ | 8,0 | - | - | - | - | 8.0 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 7 | Приобретение котла Тыловыл-Пельга | 0,75 | 0,45 | 0,30 |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 8 | Приобретение котла в центральную котельную с. Какмож | 0,40 |  | 0,40 |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| ИТОГО |  | 40,39 | 0,45 | 23,94 |  |  | 16 |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка тепловых сетей с. Вавож | 1,11 | 0.71 | 0,40 | - | - | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 2 | Перекладка тепловых сетей с. Нюрдор-Котья | 1,53 | - | - | 0,53 | 1,0 | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 3 | Перекладка тепловых сетей с. Волипельга | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| 3 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения с. Какмож | 0,1 | 0.1 | - | - | - | - | Повышение надежности теплоснабжения |  |
| ИТОГО |  | 3,54 | 0,81 | 0,40 | 0,53 | 1 | 0,8 |  |  |

Приложение 3 к

Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Вавожский район» на 2011-2015 годы

ПЛАН

мероприятий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций млн.руб. | Объем инвестиций по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | ПИР и строительство мусоросортировочной станции с. Вавож | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | Обеспечение санитарно-экологических норм. Ввод станции позволит уменьшить до 15% объем ТБО, подлежащий захоронению |  |
| 2 | Обустройство площадок временного накопления ТБО в населенных пунктах района | 6,0 |  |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Обеспечение санитарно-экологических норм. |  |
| 3 | Приобретение спецтехники для сбора ТБО | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 | 1,5 | Улучшение качества обслуживания населения |  |
| ВСЕГО |  | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 3,5 | 4,5 |  |  |

».